PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Aline Lima da Silva, RA 2233362 (polo Itaquaquecetuba - Tecnologia da Informação). André Schiavone Nanete, RA 24210889 (polo Diadema - Tecnologia da Informação). Christofer Vagner Olivares, RA 24203621 (polo Cajamar - Engenharia da Computação). Diego Lucas de Oliveira, RA 2203023 (polo Diadema - Tecnologia da Informação). Emily Thomaz Lima, RA 23217845 (polo Jandira - Engenharia da Computação). Larissa de Souza Aguiar, RA 24206943 (polo Embu das Artes - Ciência de Dados). Luciano Carneiro da Silva, RA 1702980 (polo Carapicuíba - Engenharia da Computação). Maíra Silva Edo, RA 24203688 (polo Diadema - Ciência de Dados).

| Disciplina | DRP01-Projeto Integrador em Computação I |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Sistema de Cadastro de Clientes com Acessibilidade |
| Título provisório do trabalho | Sistema Acessível de Cadastro de Base de Clientes |
| Problema | Empresa com sistema para cadastro de dados de clientes desatualizado, sem acessibilidade. |
| Objetivo | Aprimorar a inclusão e disponibilidade dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples, com acessibilidade e funcional para a empresa |
| Polo(s) | Itaquaquecetuba, Cajamar, Carapicuíba, Jandira, Diadema, Embu das Artes |
| Orientador do PI | Isabela Antunes de Souza Lima |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

A escolha do local surgiu através de uma conversa a respeito da empresa, como funciona o sistema de gerenciamento da base de clientes, sendo assim possível identificar que o sistema atual utilizado não é acessível e está sujeito a indisponibilidade, cuja atualização de tecnologias de hospedagem, interface gráfica, integração de recursos acessíveis e um novo sistema de gerenciamento dos dados beneficiará o funcionamento e organização da empresa.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

A conversa citada na questão supracitada ocorreu com a Srta Sabrina de Freitas Theodoro, na condição de sócia proprietária, através de uma visita presencial à empresa Visual Produções, na unidade de Itapetininga/SP, durante a primeira semana do mês de março, para a realização do PI 1. Neste primeiro contato, foram explicados os serviços fornecidos pela empresa e como funciona o atual sistema de gerenciamento de clientes. Através de diálogo contínuo com a empresa, foi identificado que o sistema anterior e o atual ainda não possuem acessibilidade, visando melhorar a navegação, cumprindo regras e leis de inclusão (13.146/2015 e 14.533/2023), atendendo a padrões mundiais de acessibilidade como o WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

| Com o avanço da tecnologia, muitas empresas têm buscado soluções digitais para organizar e gerenciar informações importantes do seu negócio. Um dos desafios enfrentados por pequenas empresas é o controle eficiente e disponibilidade dos dados de seus clientes, utilizando de tecnologias que integrem toda clientela. Sendo assim, identificou-se a oportunidade de desenvolvimento de um projeto voltado ao registro, padronização e estruturação de dados de clientes, com foco em acessibilidade e disponibilidade, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015). |  |
| --- | --- |

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

O projeto consistirá no aprimoramento de um sistema acessível de cadastro de clientes, permitindo registrar, consultar, editar e excluir informações dos mesmos. O sistema será desenvolvido utilizando Python (backend), Vercel, Render e MongoDB para armazenamento das informações com a confiabilidade e disponibilidade da cloud e HTML e CSS para a interface do usuário e acessibilidade. O objetivo é permitir a inclusão e disponibilidade de gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa.

Plano de Ação

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Identificar o problema enfrentado pela empresa na acessibilidade do sistema | Maíra Silva Edo | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Compreensão do problema |
| Levantar requisitos e ferramentas de acessibilidade, cloud e testes | André Schiavone Nanete | 10/08/2026 | 18/08/2026 | Definição inicial das ferramentas de desenvolvimento |
| Pesquisar tecnologias de teste e ferramentas de acessibilidade | André Schiavone Nanete | 10/08/2026 | 18/08/2026 | (Exemplo: Selenium, LightHouse, etc.) |
| Definir tecnologias que serão utilizadas no projeto |  |  |  |  |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conversar com responsáveis da empresa para entender as necessidades | Maíra Silva Edo | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Executado |
| Identificar erros de acessibilidade e disponibilidade | André Schiavone Nanete | 24/08/2026 | 06/09/2026 | Lista de limitações do sistema |
| Definir soluções para as limitações principais do sistema | Emily Thomaz Lima |  |  | Lista de requisitos do sistema |
| Estruturar o plano de desenvolvimento do sistema | Emily Thomaz Lima |  |  | Brainstorming inicial da solução |
| Criar o esboço da estrutura de hospedagem | Emily Thomaz Lima |  |  |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definir o título do projeto |  |  |  |  |
| Realizar visita ou contato com a empresa para validação da proposta | Maíra Silva Edo | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Executado |
| Iniciar o desenvolvimento técnico |  |  |  |  |
| Iniciar soluções de acessibilidade e nuvem, performar testes iniciais |  |  |  |  |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver funcionalidades iniciais | Maíra Silva Edo | 06/09/2026 | 18/10/2026 | API Libras |
| Ajustar HTML e estilos (CSS) | André Schiavone Nanete | 21/09/2026 | 04/10/2026 | Tags acessíveis, HTML semântico, responsividade, contraste |
| Testar acessibilidade na inserção e consulta de dados no banco | André Schiavone Nanete | 21/09/2026 | 04/10/2026 | Tecla tab, ordem lógica do focus e outline |
| Apresentar a versão inicial para a empresa | Maíra Silva Edo | 16/09/2026 | 18/10/2026 | Coletar sugestões de melhorias |
| Elaborar e entregar o Relatório Parcial |  |  |  |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Implementar melhorias sugeridas pela empresa | Maíra Silva Edo | 06/09/2026 | 19/10/2026 |  |
| Adicionar funcionalidades |  |  |  |  |
| Melhorar interface do sistema | André Schiavone Nanete | 05/10/2026 | 19/10/2026 |  |
| Realizar testes do sistema e corrigir possíveis erros |  |  |  |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Testar todas as funcionalidades do sistema e incluir ferramentas de teste | Emily Thomaz Lima |  |  |  |
| Analisar os resultados obtidos com a implementação | Maíra Silva Edo | 06/09/2026 | 19/10/2026 | Validar funcionamento com a empresa |
| Documentar resultados do projeto |  |  |  |  |
| Gravar e editar vídeo de apresentação |  |  |  | Funcionamento do sistema, benefícios da solução e tecnologias utilizadas |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar documentação do projeto | Maíra Silva Edo | 31/08/2026 | 25/10/2026 | Coletar assinatura da empresa (Termo de autorização de uso de imagem, Termo de autorização da empresa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) |
| Elaborar Relatório Final |  |  |  |  |
| Revisar | Maíra Silva Edo | 31/08/2026 | 30/10/2026 | Relatório Final, vídeo de apresentação e protótipo do sistema |
| Entregar Relatório Final com vídeo |  |  |  | Projeto concluído e entregue |